Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Инженерная школа цифровых технологий

01.04.02 Прикладная математика и информатика

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Математическая робототехника и искусственный интеллект

(наименование профиля, специализации)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы _____________________________________

(ученая степень, звание, фамилия имя отчество)

_____________________________________

(подпись)

«_______»_______________ 20___г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

Студент(ка) магистратуры Брашовян Артём Игоревич

(Фамилия имя отчество)

Тема «Разработка программных средств для управления многоколёсным всенаправленным роботом и его имитационной моделью в среде CoppeliaSim»

| Наименование раздела работы | Плановый срок выполнения раздела | Фактический срок выполнения раздела | Отметка о выполнении | Подпись руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получение задания | 09.02.2026 | 09.02.2026 |  |  |
| Изучение методического материала, знакомство с CoppeliaSim | 10.02.2026 | 25.02.2026 |  |  |
| Изучение примеров и аналогов | 16.02.2026 | 22.02.2026 |  |  |
| Изучение работы с инструментом Path в CoppeliaSim | 23.02.2026 | 01.03.2026 |  |  |
| Изучение готовой модели робота в CoppeliaSim | 02.03.2026 | 08.03.2026 |  |  |
| Реализация идеи следования имитационной модели робота по пути | 09.03.2026 | 22.03.2026 |  |  |
| Планирование передачи данных и управление реальным роботом | 23.03.2026 | 29.03.2026 |  |  |
| Тестирование и отладка имитационной модели робота | 30.03.2026 | 05.04.2026 |  |  |
| Изучение устройства реального робота. Знакомство с Arduino IDE | 6.04.2026 | 12.04.2026 |  |  |
| Реализация приема и воспроизведения данных о движении | 13.05.2026 | 03.05.2026 |  |  |
| Тестирование и отладка совместного движения имитационной модели и реального робота | 04.05.2026 | 24.05.2026 |  |  |
| Написание текстовой части диплома | 25.05.2026 | 07.06.2026 |  |  |
| Прохождение норм контроля | 08.06.2026 | 12.06.2026 |  |  |

Руководитель

выпускной квалификационной работы Долматов Алексей Викторович   __________

(Фамилия имя отчество)     (личная подпись)

Задание принял к исполнению           Брашовян Артём Игоревич     ______________

(Фамилия имя отчество)     (личная подпись)